INGI SYNERTRAN

AUDIT TECHNIQUE EXHAUSTIF

Plan de Developpement Enterprise

Niveau SAP Ariba + LinkedIn + Workday

| Date 7 Juin 2026 | Architecte Claude / Anthropic | Version v1.0 Initial Audit |
| --- | --- | --- |

# Resume Executif

INGI Synertran est une plateforme SaaS multi-tenants ciblant la sous-traitance, les talents, la formation et le contenu local en Afrique et Moyen-Orient. Audit realise le 7 juin 2026 sur la totalite du code source. Bilan : authentification entierement simulee (jamais connectee a Supabase Auth), 8 pages pures stubs, 18 boutons sans logique, 17 routes manquantes, 7 requetes Supabase cassees, 15 tables absentes du schema.

| Pages stubs 8 / 25 | Boutons morts 18 identifies | Routes absentes 17 manquantes | Tables absentes 15 a creer |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Modules Incomplets

13 modules sur 15 presentent des lacunes fonctionnelles majeures.

BLOCAGE CRITIQUE — Authentification

AuthContext.tsx (src/contexts/) n'appelle JAMAIS supabase.auth.signInWithPassword(). La fonction login() effectue une simple recherche dans un tableau DEMO_ACCOUNTS code en dur + setTimeout(500ms) pour simuler un reseau. Signup.tsx cree un compte via supabase.auth.signUp() mais ces utilisateurs NE PEUVENT PAS se connecter car AuthContext ne les reconnait pas. Tous les vrais inscrits sont des orphelins inutilisables. DOUBLON : src/context/AuthContext.tsx et src/contexts/AuthContext.tsx coexistent.

| Module | Fichier | Etat | Probleme principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Authentification | AuthContext.tsx | CRITIQUE | Fake auth, jamais connecte a Supabase Auth |
| Analytics | Analytics.tsx | STUB PUR | Toutes donnees hardcodees, 0 requete Supabase |
| Collaboration | Collaboration.tsx | STUB PUR | Messages/docs/equipes fictifs, 0 backend |
| Billing | Billing.tsx | STUB | Factures fictives, 0 passerelle paiement |
| Dashboard Home | Home.tsx | STUB | KPIs statiques codes en dur |
| Contact | public/Contact.tsx | STUB | setTimeout fake, aucun INSERT Supabase |
| Admin > Users | UserManagementTab.tsx | MOCK | 5 utilisateurs fictifs, edit/delete sans logique |
| Admin > Database | DatabaseTab.tsx | STATIQUE | Chiffres hardcodes (2.4M records, 47.2 GB) |
| Admin > Securite | SecurityTab.tsx | STATIQUE | Alertes fictives, scores hardcodes |
| Admin > Regions | RegionsTab.tsx | STATIQUE | Donnees regionales hardcodees |
| Admin > Settings | SettingsTab.tsx | PARTIEL | Toggles locaux, aucun save reel |
| Formation (tabs) | Formation.tsx | PARTIEL | "Mes formations","Certifications","Instructeurs" vides |
| LocalContent (tabs) | LocalContent.tsx | PARTIEL | Reporting/Analytics text-only, ESG hardcode |
| UserManagement | UserManagement.tsx | MOCK | Donnees fictives, edit/delete non fonctionnels |

# 2. Routes Manquantes

17 routes critiques absentes de App.tsx.

Authentification et gestion de compte

- /forgot-password — Reinitialisation mot de passe

- /reset-password — Saisie nouveau mot de passe via token email

- /verify-email — Verification email apres inscription Supabase Auth

- /onboarding — Parcours guide nouvel utilisateur (wizard multi-etapes)

- /profile — Edition profil utilisateur (nom, photo, preferences)

- /settings — Parametres utilisateur (securite, notifications, langue)

Navigation interne des modules

- /passeport/:id — Vue detail d'un passeport entreprise

- /subcontracting/:id — Vue detail d'un appel d'offres

- /subcontracting/:id/apply — Formulaire de candidature a un projet

- /talents/:id — Profil detaille d'un talent

- /formation/:id — Detail + inscription a une formation

- /notifications — Centre de notifications en temps reel

Administration et reporting

- /admin/tenants — Liste et gestion de tous les tenants

- /admin/tenants/:id — Detail et configuration d'un tenant

- /analytics/reports — Rapports exportables detailles

- /billing/invoices — Historique complet des factures

- /api-docs — Documentation API interactive (Swagger/OpenAPI)

# 3. Boutons Sans Logique — 18 Identifies

Chacun affiche un rendu mais son onClick est absent ou ne fait rien.

| Composant | Bouton | Impact utilisateur |
| --- | --- | --- |
| Billing.tsx | "Changer de plan" | Impossible de changer d'abonnement |
| Billing.tsx | "Modifier" paiement | Impossible de mettre a jour la carte bancaire |
| Billing.tsx | Download factures x3 | Aucune facture ne peut etre telechargee |
| UserManagement.tsx | "Modifier" par utilisateur | Impossible d'editer un utilisateur |
| UserManagement.tsx | "Supprimer" par utilisateur | Impossible de supprimer un utilisateur |
| UserManagementTab.tsx | "Modifier" + "Supprimer" | Doublon du probleme dans l'admin |
| SettingsTab.tsx | "Enregistrer les modifications" | Parametres admin jamais sauvegardes |
| SettingsTab.tsx | "+ Ajouter un webhook" | Impossible de creer des webhooks |
| SettingsTab.tsx | "+ Generer une cle API" | Impossible de creer des cles API |
| SettingsTab.tsx | "Revoquer" cle API x2 | Les cles ne peuvent pas etre revoquees |
| RegionsTab.tsx | "Voir les details" x5 | Pas de page detail region |
| SecurityTab.tsx | "Details" alertes x3 | Pas de detail sur les alertes de securite |
| DigitalIdentity.tsx | "Voir les details" | Pas de modal/page detail identite |
| Formation.tsx | "S'inscrire" | Impossible de s'inscrire a une formation |
| Subcontracting.tsx | ABSENT: bouton "Postuler" | Aucun moyen de candidater a un projet |
| Talents.tsx | ABSENT: bouton "Contacter" | Aucun moyen de contacter un talent |
| LocalContent > Fournisseurs | Donnees fictives, 0 action | Onglet fournisseurs completement inutilisable |

# 4. Pages Placeholder

16 pages ou onglets contenant uniquement du contenu statique code en dur.

Pages full-stub (zero donnee reelle)

- Analytics.tsx — KPIs 100% hardcodes (2,847 entreprises, scores fictifs individuels)

- Collaboration.tsx — "24 messages", "156 documents", "8 reunions", "12 equipes" : tout fictif, 0 backend

- Home.tsx — 4 DashboardCards avec valeurs statiques, pas de dashboard live

- public/About.tsx — Page marketing statique, chiffres arbitraires

- public/Features.tsx — Liste de fonctionnalites hardcodees, 0 interactivite

- public/PublicHome.tsx — Landing page statique, aucune donnee

- public/Sectors.tsx — 6 secteurs hardcodes

- public/Solutions.tsx — 6 solutions hardcodees

Onglets stub dans des pages partiellement fonctionnelles

- Admin > DatabaseTab — 2.4M enregistrements, 47.2 GB, 42ms : tous inventes

- Admin > SecurityTab — Alertes IP fictives, score 94/100 arbitraire

- Admin > RegionsTab — 5 regions avec tenants/latence/uptime fictifs

- Formation > "Mes formations" — Aucun contenu

- Formation > "Certifications" — Aucun contenu

- Formation > "Instructeurs" — Aucun contenu

- LocalContent > Reporting + Analytics — Texte de placeholder uniquement

- LocalContent > Fournisseurs — 1 seul fournisseur fictif (Total Energies)

- LocalContent > ESG — Indicateurs hardcodes, table esg_indicators jamais interrogee

# 5. Requetes Supabase Cassees

7 dysfonctionnements critiques. Les 3 premiers bloquent toute la persistance en production.

BUG #1 — CRITIQUE : Authentification deconnectee de Supabase Auth

- AuthContext.login() : tableau DEMO_ACCOUNTS + setTimeout. Aucun appel Supabase.

- Signup cree un compte auth.users mais AuthContext ne peut pas le reconnaitre.

- Resultat : tous les vrais inscrits = orphelins inutilisables en DB.

BUG #2 — CRITIQUE : tenant_id invalide dans toutes les insertions

- user.tenant retourne "tenant-starter-001" (chaine), pas un UUID reel en DB.

- Toute INSERT avec tenant_id viole la Foreign Key et echoue silencieusement.

- Modules affectes : Passeport, Subcontracting, Talents, LocalContent, DigitalIdentity.

BUG #3 — CRITIQUE : Rupture UUID entre auth.users et public.users

- Signup cree public.users avec un UUID local, different de auth.users.id.

- Si RLS active, toutes les requetes d'un vrai utilisateur echouent.

BUG #4 — Formation : mix donnees reelles + fictives

- loadTrainings() charge de Supabase mais retombe sur mockTrainings si table vide.

- L'utilisateur peut voir un melange de formations reelles et fictives simultanement.

BUG #5 — LocalContent : table esg_indicators completement ignoree

- Table esg_indicators existe dans le schema avec FK vers local_content_projects.

- Onglet ESG : uniquement donnees hardcodees, 0 requete sur cette table.

BUG #6 — Contact : formulaire soumis dans le vide

- Contact.tsx handleSubmit() = setTimeout(1500ms) uniquement. Aucune insertion.

- Ni INSERT dans demo_requests, ni envoi email. Toast "succes" trompeur.

BUG #7 — Subcontracting : created_by FK invalide

- created_by reference users(id) mais user.id = "admin-001" (chaine fictive).

- Echoue si RLS verifie que created_by est un UUID valide de auth.users.

# 6. Tables Absentes du Schema

15 tables necessaires pour les fonctionnalites attendues, absentes de la migration SQL.

| Table manquante | Priorite | Raison / Module |
| --- | --- | --- |
| notifications | CRITIQUE | Mentionnee dans Settings, absente du schema |
| invoices / billing_records | CRITIQUE | Billing montre des factures, 0 table |
| talent_applications | CRITIQUE | Pour postuler a des projets — flux metier core manquant |
| audit_logs | CRITIQUE | Indispensable ISO 27001 / SOC2 — aucune trace d'action |
| api_keys | HAUTE | Affichees dans Admin > Settings, 0 table en DB |
| webhooks | HAUTE | Affiches dans Admin > Settings, 0 table en DB |
| messages | HAUTE | Collaboration mentionne 24 messages, 0 table |
| documents | HAUTE | Collaboration mentionne 156 documents, 0 table |
| teams + team_members | HAUTE | Collaboration mentionne 12 equipes, 0 table |
| payment_methods | MOYENNE | Billing montre "Modifier paiement", 0 table |
| notification_preferences | MOYENNE | Reglages de notifications par utilisateur |
| certifications | MOYENNE | DatabaseTab liste 8 923 certifs, table absente |
| contact_requests | MOYENNE | Contact.tsx soumet mais n'insere nulle part |
| onboarding_progress | BASSE | Tracker la progression du wizard onboarding |
| feature_flags | BASSE | Rollouts par tenant et par plan |

Note : DatabaseTab affiche les tables "companies" et "projects" qui n'existent pas dans le schema (seules company_passports, subcontracting_projects et local_content_projects existent). Ces noms hardcodes sont trompeurs pour les administrateurs.

# 7. Plan de Developpement Enterprise

Vision : plateforme de niveau SAP Ariba (procurement) + LinkedIn (reseau professionnel) + Workday (gestion RH/talents) specialisee Afrique et Moyen-Orient.

## Phase 0 — Fondations Critiques (Semaines 1-3)

Objectif : corriger les blocages qui rendent la plateforme inutilisable en production.

0.1 — Authentification reelle Supabase Auth

- Remplacer DEMO_ACCOUNTS par supabase.auth.signInWithPassword()

- Connecter Signup : utiliser l'UUID de auth.users comme cle dans public.users

- Implementer /forgot-password, /reset-password, /verify-email

- Supprimer le doublon src/context/AuthContext.tsx

- Configurer les templates email Supabase (verification, reset password)

0.2 — Architecture Multi-tenants corrigee

- Corriger user.tenant : UUID reel via Supabase user_metadata au moment de l'inscription

- Activer Row Level Security (RLS) sur toutes les tables avec politique tenant_id

- Tester toutes les insertions avec RLS actif dans chaque module

0.3 — Schema DB complete

- Migration : notifications, invoices, api_keys, webhooks, audit_logs, talent_applications, messages, documents, teams, team_members, certifications, contact_requests

- Lier toutes les FK a auth.users.id (pas public.users.id)

- Ajouter des indexes sur tenant_id, created_at, status sur toutes les tables

## Phase 1 — Core Product (Mois 1-2)

Objectif : transformer chaque module stub en module fonctionnel avec donnees reelles.

1.1 — Dashboard Intelligent (Home.tsx)

- KPIs dynamiques : COUNT(*) depuis subcontracting_projects, talents, trainings, company_passports

- Graphiques de tendance (7j, 30j, 90j) avec Recharts

- Notifications recentes en temps reel via Supabase Realtime

- Actions rapides contextuelles selon le plan de l'utilisateur

1.2 — Systeme de Candidature Subcontracting

- Bouton "Postuler" → modal formulaire → INSERT dans talent_applications

- Route /subcontracting/:id avec vue complete appel d'offres

- Gestion statuts : draft → open → reviewing → awarded → closed

- Notifications automatiques aux candidats lors des changements de statut

1.3 — Module Talents enrichi

- Profil detaille /talents/:id avec timeline, portfolio, evaluations

- Bouton "Contacter" → messagerie integree ou email direct

- Matching : score de compatibilite talent-projet (industry, pays, certifications)

1.4 — Formation complete

- Bouton "S'inscrire" → INSERT training_enrollments avec validation capacite

- Onglet "Mes formations" → SELECT reel sur training_enrollments WHERE user_id

- Progress tracking (0-100%) et certificats auto-generes a completion

1.5 — Formulaires connectes

- Contact.tsx → INSERT dans contact_requests + email via Supabase Edge Function

- Demo.tsx → email de confirmation automatique apres soumission

## Phase 2 — Differentiation Enterprise (Mois 3-4)

Objectif : atteindre la parite fonctionnelle avec SAP Ariba pour le procurement.

2.1 — Analytics et Business Intelligence (style LinkedIn Analytics)

- Tableaux de bord multi-dimensions : par pays, industrie, periode, plan

- KPIs avances : taux conversion candidatures, delai attribution, cout moyen projet

- Rapports exportables PDF/Excel avec filtres personnalises

- Alertes intelligentes sur les ecarts objectifs de contenu local

- Heatmap geographique projets et talents par pays/region

2.2 — Collaboration et Messagerie

- Messagerie temps reel entre donneurs d'ordres et sous-traitants (Supabase Realtime)

- Partage de documents avec versioning (table documents)

- Espaces de travail par projet (teams + team_members)

- Notifications push, mentions, historique complet

2.3 — Billing et Paiement reel (Stripe)

- Integration Stripe : plans Starter/Pro/Enterprise avec checkout securise

- Portail client Stripe pour gestion autonome des abonnements

- Webhooks Stripe : subscription.created, invoice.paid, payment.failed

- Dunning automatique en cas d'echec de paiement

2.4 — Gestion Utilisateurs et RBAC reel

- UserManagementTab : SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE reel sur public.users

- Permissions granulaires par action (pas uniquement par role)

- Invitation par email : lien temporaire + inscription avec tenant pre-assigne

- SSO Enterprise : SAML 2.0 via Supabase ou Auth0

- Journalisation complete : audit_logs pour chaque action utilisateur

## Phase 3 — Intelligence Artificielle et Compliance (Mois 5-6)

3.1 — IA et Matching (style Workday AI)

- Matching automatique talent-projet : score base sur competences, experience, disponibilite

- Recommendations : "Les 3 meilleurs candidats pour ce projet"

- Analyse predictive : probabilite de succes projet base sur historique

- NLP pour extraction automatique de competences depuis les CVs

- Trust score automatise : algorithme multi-criteres (certifications, notes, historique)

3.2 — Contenu Local et Conformite Reglementaire

- Calcul automatique du taux de contenu local selon les regles par pays

- Alertes de non-conformite automatiques quand le taux passe sous le seuil requis

- Rapports de conformite generables pour les autorites (format PDF officiel)

- Integration referentiels : NNPC Nigeria, NUPRC, Aramco ICV

- Tableau de bord ESG complet avec donnees reelles (table esg_indicators)

3.3 — Identite Numerique Verifiable

- Integration blockchain pour les hashs (champ blockchain_hash deja prevu en DB)

- QR codes verifiables generes (champ qr_code deja prevu en DB)

- Verification automatique des certifications via API (ISO, OPITO, NEBOSH)

3.4 — API Publique et Marketplace

- REST API documentee (OpenAPI/Swagger) pour integrations tierces

- Webhooks configurables par tenant pour leurs propres systemes ERP

- SDK client JavaScript/Python pour integration dans les ERP clients

- Marketplace de modules sectoriels : Oil & Gas, Mining, Construction, BTP

## Phase 4 — Scalabilite et Excellence Operationnelle (Mois 7-12)

4.1 — Performance et Resilience

- Pagination server-side sur toutes les listes (actuellement chargement en memoire)

- Mise en cache via React Query + Supabase Edge Cache

- Edge Functions pour la logique metier critique

- Objectif : 10 000 tenants simultanees, 100 000 utilisateurs actifs

4.2 — Monitoring et Observabilite

- Integration Sentry pour les erreurs frontend

- Dashboard sante systeme temps reel (remplace DatabaseTab statique)

- Alertes : erreurs Supabase, timeouts, taux d'erreur > 1%

- Audit trail complet consultable par les Super Admins

4.3 — Mobile et Accessibilite

- Application mobile React Native partageant la meme API Supabase

- Conformite WCAG 2.1 AA : contrastes, navigation clavier, attributs ARIA

- Mode hors-ligne partiel pour agents terrain (PWA + Service Worker)

# 8. Priorites Immediates — 5 Actions sous 7 Jours

| # | Action | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remplacer AuthContext par supabase.auth.signInWithPassword() | 1 jour | CRITIQUE - debloque tout |
| 2 | Corriger tenant_id (UUID reel via Supabase user_metadata) | 1 jour | CRITIQUE - corrige les FK |
| 3 | Activer RLS sur toutes les tables + politiques de securite | 2 jours | CRITIQUE - securite donnees |
| 4 | Ajouter bouton Postuler sur Subcontracting | 0.5 jour | HAUTE - premier flux metier complet |
| 5 | Connecter Analytics.tsx a des requetes SQL reelles | 2 jours | HAUTE - cree confiance client |

AVERTISSEMENT : Sans corriger les points 1, 2 et 3, aucune donnee utilisateur reelle ne peut etre persistee de facon fiable. La plateforme ne peut pas passer en production dans cet etat.

# 9. Architecture Cible Enterprise

## Stack technique recommande

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + TypeScript + Vite | Deja en place — conserver |
| UI | Tailwind + Radix UI + shadcn/ui | Deja en place — completer avec shadcn/ui |
| Auth | Supabase Auth signInWithPassword | Remplacer le fake auth actuel |
| DB | PostgreSQL via Supabase + RLS actif | Activer RLS (actuellement desactive) |
| Realtime | Supabase Realtime | Notifications, chat, updates live |
| Paiement | Stripe + Supabase Edge Functions | Webhooks Stripe pour billing |
| Email | Resend ou SendGrid | Transactionnel : invitations, alertes, reset |
| IA | OpenAI API via Edge Functions | Matching, scoring, NLP profils |
| Monitoring | Sentry + Supabase Logs | Erreurs frontend + queries DB |
| Storage | Supabase Storage | Deja configure (buckets.json) — exploiter |

## Relations a etablir (tables a lier)

- users <-> tenants (N:1) — Corriger FK vers auth.users

- subcontracting_projects <-> talent_applications (1:N) — A creer

- talents <-> talent_applications (1:N) — A creer

- users <-> notifications (1:N) — A creer

- tenants <-> invoices (1:N) — A creer

- tenants <-> api_keys (1:N) — A creer

- users <-> messages (N:M via conversations) — A creer

- tenants <-> audit_logs (1:N) — A creer

# Conclusion

INGI Synertran dispose d'une vision produit forte et d'une architecture frontend soignee. Les modules fonctionnels (Passeport, Sous-traitance, Talents, Identite Numerique, Inscription, Pricing) demontrent qu'une vraie valeur peut etre livree rapidement une fois les fondations corrigees.

Le chemin critique est clair : authentification reelle Supabase (1 jour), correction du tenant_id (1 jour), activation du RLS (2 jours). Apres ces 3 corrections, la plateforme peut entrer en beta privee.

Le plan Enterprise en 4 phases sur 12 mois positionne INGI Synertran comme la reference regionale pour la gestion des ecosystemes industriels en Afrique et au Moyen-Orient : un SAP Ariba pour le procurement local, un LinkedIn pour les talents industriels, un Workday pour la gestion RH des grands projets d'infrastructure.

INGI Synertran — Audit Technique v1.0 — Juin 2026 — Confidentiel